ZÁVEREČNÁ  FINANČNÁ SPRÁVA

Názov projektu: Atraktívna HORNÁ TORYSA

Realizátor projektu: Občianske združenie Mikroregión HORNÁ TORYSA, Krivianska 1, Lipany

Číslo zmluvy: Darovacia zmluva č. 6/2015

Cieľ projektu:

Realizáciou projektu sme naplnili  cieľ projektu, ktorým bolo  vytvorenie lepších podmienok na rozvoj turistiky a cykloturistiky v regióne horná Torysa. Podarilo sa nám rozšíriť  infraštruktúru CR v regióne  o 3 ks prístreškov , ktoré slúžia cieľovej skupine – návštevníkom regiónu – turistom, cykloturistom, ale aj obyvateľom regiónu.

O projekte sme informovali  v elektronických aj tlačených médiách, v obciach mikroregiónu horná Torysa, na informačnej tabuli , čím sa prispeli ku skvalitnenie propagácie CR.

Časový harmonogram realizácie projektu:

Počas realizácie projektu sme postupovali  v súlade s rámcovým časovým harmonogramom projektu. Vzhľadom ku časovému posunu výroby prístreškov  z technických dôvodov sme konzultovali posun realizáciu projektu o 2 mesiace.

3/2015

- realizácia prieskumu trhu na dodávateľa prístreškov

- 24.3.2015 o 9.00 hod. - Organizácia pracovného stretnutia k projektu za účasti starostov zapojených obcí – obsahom stretnutia bolo: prejednanie cenových ponúka na zhotovenie 3 prístreškov, výber  dodávateľa, výber miesta osadenia prístrešku, medializácia projektu

- Vystavenie a doručenie objednávky

- medializácia projektu na www.itorysa.sk, na www.hornatorysa.com a na web stránkach obcí Červenica, Krásna Lúka a Nižný Slavkov

- medializácia projektu v Prešovských novinách 24.3.2015 a v Prešovskom Korzári  28.3.2015

4-6/2015

- výroba prístreškov dodávateľom Jozefom Smetanom z obce Krivany

7/2015

- prevoz prístreškov na miesto osadenia – na náklady jednotlivých obcí

- osadenie prístreškov  v jednotlivých obciach - terénne práce, svojpomocné osadenie prístreškov do betónu, osadenie dlažby alebo kameňov pod prístreškom, náter dreva, osadenie strešnej  krytiny-  financované z vlastných zdrojov obcí, za pomoci  aktivačných pracovníkov

- Fotodokumentácia z umiestnených prístreškov

- preplatenie vystavených faktúr

8/2015

- zúčtovanie projektu

- umiestnenie  informačnej tabule s informáciami o donorovi a o podporenom projekte na 3 osadených prístreškoch

9/2015

- medializácia projektu v médiách:  Prešovské noviny,  Prešovský Korzár, Obecné noviny, STV

Popis dosiahnutých výsledkov:

Predkladaným projektom sa nám podarilo na základe spolupráce koordinovane a systematicky pokračovať vo vytváraní  lepších  podmienok na rozvoj turistiky a cykloturistiky v regióne horná Torysa. Osadili sme 3 prístrešky v obciach Červenica a Krásna Lúka, cez ktoré  prechádza nadnárodná cyklotrasa Eurovelo 11 a v obci Nižný Slavkov, cez ktorý prechádza  tzv. Mlynská odporúčaná cyklotrasa, ktorá sa priamo na Eurovelo 11 napája v obci Torysa.

Celkovo je v regióne  na piatich odporúčaných cyklotrasách osadených 16 prístreškov, ktoré poskytujú ochranu pred nepriaznivým počasím a priestor na posedenie aj oddych.

Vzhľadom k tomu, že cez náš región prechádza aj nadnárodná cyklotrasa Eurovello 11, aktívne spolupracujeme s PSK a KSK, koordinátorkou Eurovelo 11 v PSK Vierkou Štupákovou a spracovateľmi štúdie. Práve v čase realizácie projektu prebehli 2 pracovné stretnutia ( 25.5.2015 a 8.7.2015) na úrovni okresu Sabinov  a bola vyhlásená VÝZVA na podporu projektu, do ktorej sa zapojili dotknuté samosprávy okresov Stará Ľubovňa, Sabinov a Prešov.

Cyklotrasy  sú jednou z nosných tém v vašom regióne, preto vyvíjame všetko úsilie na pokračovanie projektu. Momentálne je partnerská organizácia ZOHT Lipany  zapojená do 2 medzinárodných projektov ktoré sa týkajú cyklotrás. V rámci projektov sa spracuje  príslušná projektová dokumentácia,  odporúčané  cyklotrasy  sa označia smerovými značkami s popisom cieľa , umiestnia sa nové prístrešky a iné prvky cyklistickej infraštruktúry napr. Stojany na bicykle, informačné tabule a pod.. Súčasťou projektu budú aj promo akcie na podporu cykloturistiky a cyklotrás.

## Zúčtovanie projektu:

| Poradové číslo | Číslo položky | Rozpočet (podľa zmluvy) | Skutočné čerpanie rozpočtu | Rozdiel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Osobné náklady (mzdy, odmeny, honoráre vrátane odvodov) | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Materiálové náklady (nákup materiálu, tovaru) |  |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 | výroba 3 prístreškov FA 2015/01 700 € FA 2015/02 700 € FA 2015/03 700 € | 2.000 | 2.100 | +100 |
|  | 3. Nemateriálové náklady (energie, nájomné, nákup služieb) | 0 | 0 |  |
|  | C E L K O M | 2.000 | 2.100 | +100 |